企业级大数据处理平台项目交付文档包

需求规格说明书 / 概要设计 / 详细设计 / 验收方案

版本：V1.0    日期：2026-06-02    适用阶段：立项、开发、联调、验收

# 1. 项目概述

面向数据团队、业务分析团队和平台运维团队，建设一个支持数据接入、批处理任务编排、数据质量监控、文件管理、权限审计和可视化运维的一体化后台系统。

# 2. 建设目标

统一数据处理平台入口

可视化任务编排与运行追踪

数据质量和告警闭环

权限审计与安全可控

12 周内完成 MVP 上线验收

# 3. 用户角色

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 平台管理员 | 管理租户、角色、权限、系统参数、审计策略和全局资源配额。 |
| 数据工程师 | 配置数据源、创建处理任务、维护调度计划、查看运行日志和产物。 |
| 数据分析师 | 查看任务产出、质量报告、文件资产、指标看板和业务数据概览。 |
| 运维工程师 | 监控服务健康、任务队列、资源使用率、告警事件和部署状态。 |
| 审计员 | 查看操作日志、权限变更、数据访问记录和敏感操作留痕。 |

# 4. 功能模块清单

| 模块 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 统一门户与认证 | 登录、单点登录预留、验证码、Token 刷新、个人设置、密码策略。 |
| 权限与组织管理 | 用户、角色、菜单、按钮权限、数据范围、部门与项目空间管理。 |
| 数据源管理 | PostgreSQL、MySQL、Hive、Kafka、S3/MinIO 等连接配置、连通性测试和凭据加密。 |
| 数据接入管理 | 批量导入、文件上传、API 拉取、Kafka 订阅、接入任务模板和接入日志。 |
| 任务编排与调度 | DAG 任务、依赖配置、定时策略、补数、重跑、暂停、失败转人工。 |
| 数据处理引擎适配 | Spark/Flink/Spring Batch 任务提交、参数化运行、结果回写和状态同步。 |
| 数据质量监控 | 质量规则、校验任务、阈值告警、趋势分析、质量报告和问题闭环。 |
| 文件与产物管理 | MinIO 文件桶、上传下载、预览、版本、标签、生命周期和授权访问。 |
| 告警与通知 | 站内信、邮件/Webhook 预留、告警规则、通知模板、升级策略。 |
| 运维监控 | 服务健康、任务运行态、队列、Redis/PostgreSQL/MinIO 指标、慢接口追踪。 |
| 审计日志 | 登录日志、操作日志、数据访问日志、权限变更日志、导出审计。 |
| 系统配置 | 字典、参数、密钥轮换策略、租户配额、菜单配置和版本信息。 |

# 5. 页面清单

| 页面 | 模块 | 核心能力 |
| --- | --- | --- |
| 登录页 | 认证 | 账号密码、验证码、记住登录、安全错误提示 |
| 总览看板 | 运营 | 任务成功率、处理量、异常趋势、资源状态、待处理告警 |
| 数据源列表/详情 | 数据接入 | 筛选、连通性测试、凭据状态、影响任务 |
| 接入任务配置 | 数据接入 | 来源、目标、字段映射、增量策略、预检查 |
| 任务编排画布 | 调度 | DAG 节点、依赖、参数、调度计划、手动触发 |
| 任务实例列表/详情 | 调度 | 运行状态、日志、耗时、输入输出、重跑/终止 |
| 质量规则管理 | 质量 | 规则模板、阈值、适用表、执行频率、负责人 |
| 质量报告 | 质量 | 通过率、异常字段、样本明细、趋势图、处理状态 |
| 文件资产库 | 文件 | 桶、目录、标签、上传、预览、下载、版本 |
| 告警中心 | 通知 | 告警列表、确认、关闭、升级、订阅配置 |
| 用户与角色 | 权限 | 用户、角色、菜单权限、数据权限、批量授权 |
| 审计日志 | 安全 | 登录、操作、数据访问、导出记录、多条件查询 |
| 系统监控 | 运维 | 服务、数据库、缓存、存储、接口耗时 |
| 系统设置 | 配置 | 字典、参数、租户配额、密钥轮换、版本信息 |

# 6. 数据库表设计

所有业务表统一包含审计字段；任务实例、审计日志、质量结果等高频查询表按时间和状态建立索引。

| 表名 | 用途 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| sys_user | 用户账号 | id, username, password_hash, display_name, email, phone, status, dept_id, last_login_at, created_at |
| sys_role | 角色 | id, code, name, description, status, created_at |
| sys_user_role | 用户角色关联 | user_id, role_id |
| sys_permission | 菜单与按钮权限 | id, parent_id, code, name, type, route_path, component, sort_no |
| sys_audit_log | 审计日志 | id, user_id, action, resource_type, resource_id, ip, user_agent, result, created_at |
| data_source | 数据源配置 | id, name, type, host, port, database_name, credential_ref, status, owner_id, created_at |
| ingest_job | 数据接入任务 | id, name, source_id, target_type, target_ref, mode, schedule_cron, status, owner_id |
| workflow | 任务编排定义 | id, name, version, dag_json, status, owner_id, published_at |
| workflow_node | 编排节点 | id, workflow_id, node_key, node_type, config_json, retry_policy, timeout_sec |
| job_instance | 任务实例 | id, workflow_id, trigger_type, status, started_at, ended_at, duration_ms, error_message |
| job_step_log | 节点运行日志 | id, instance_id, node_key, status, log_uri, metrics_json, started_at, ended_at |
| quality_rule | 数据质量规则 | id, name, rule_type, target_table, target_field, threshold_json, owner_id, status |
| quality_run | 质量检测结果 | id, rule_id, job_instance_id, status, score, failed_count, report_uri, created_at |
| file_asset | 文件资产 | id, bucket, object_key, file_name, file_size, content_type, version, tags_json, owner_id |
| alert_event | 告警事件 | id, level, source_type, source_id, title, content, status, assignee_id, created_at |
| notification | 通知记录 | id, user_id, channel, title, content, read_at, created_at |

# 7. API 接口规划

| 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/login | 登录并签发访问令牌 |
| GET | /api/dashboard/summary | 查询总览指标 |
| GET/POST/PUT/DELETE | /api/data-sources | 数据源增删改查 |
| POST | /api/data-sources/{id}/test | 测试数据源连接 |
| GET/POST/PUT/DELETE | /api/ingest-jobs | 接入任务管理 |
| POST | /api/ingest-jobs/{id}/run | 手动触发接入任务 |
| GET/POST/PUT/DELETE | /api/workflows | 任务编排定义管理 |
| POST | /api/workflows/{id}/publish | 发布任务编排版本 |
| POST | /api/workflows/{id}/trigger | 触发工作流 |
| GET | /api/job-instances | 查询任务实例列表 |
| GET | /api/job-instances/{id}/logs | 查询实例日志 |
| POST | /api/job-instances/{id}/retry | 重跑失败实例或节点 |
| GET/POST/PUT/DELETE | /api/quality-rules | 质量规则管理 |
| GET | /api/quality-runs/{id}/report | 质量报告详情 |
| GET/POST/DELETE | /api/files | 文件资产上传、查询与删除 |
| GET | /api/files/{id}/download-url | 生成临时下载地址 |
| GET/POST/PUT | /api/alerts | 告警查询、确认、关闭 |
| GET/POST/PUT/DELETE | /api/users | 用户管理 |
| GET/POST/PUT/DELETE | /api/roles | 角色与授权管理 |
| GET | /api/audit-logs | 审计日志查询与导出 |
| GET | /api/ops/health | 运维健康检查 |

# 8. 前端开发计划

Vue 3 + TypeScript + Vite，建立页面模板、权限路由、请求封装和统一错误处理。

后台设计采用 Swiss 风格：白色/浅灰底、清晰网格、蓝色强调、紧凑信息层级。

核心页面包括看板、数据源、接入任务、DAG 编排、任务实例、质量报告、文件资产、告警、审计。

体验标准包括可见标签、键盘可达、加载反馈、就近错误提示、防重复提交和移动端适配。

# 9. 后端开发计划

Spring Boot 3 + Java 21，按 controller、application、domain、repository、adapter 分层。

Spring Security + JWT 做认证授权；Flyway 做数据库迁移；Redis 做缓存、幂等和分布式锁。

MinIO 存储文件资产、任务日志、质量报告、导出文件，下载使用短期有效签名地址。

调度与处理引擎通过适配器隔离，首期支持 Spring Batch/Quartz，后续扩展 Spark/Flink。

# 10. 测试计划

| 测试类型 | 范围 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | 领域服务、权限、质量规则、参数校验 | 核心逻辑覆盖率不低于 70% |
| 接口测试 | 认证、CRUD、任务触发、文件、告警、审计 | 主流程接口 100% 覆盖 |
| 前端测试 | 表单、路由权限、看板、关键交互 | 关键页面无阻断缺陷 |
| 集成测试 | PostgreSQL、Redis、MinIO、调度、异步任务 | 全链路运行稳定 |
| 验收测试 | 端到端业务场景 | P0/P1 缺陷为 0 |

# 11. 部署计划

开发环境使用 Docker Compose，本地一键启动前端、后端、PostgreSQL、Redis、MinIO、Nginx。

测试环境接入 CI/CD，完成镜像构建、自动测试、依赖扫描和自动部署。

生产环境容器化部署，Nginx 负责 TLS、反向代理、静态资源、压缩和限流。

提供数据库备份、MinIO 备份、配置回滚、灰度发布和健康检查机制。

# 12. 验收标准

核心模块可演示并完成用户验收签字。

P0/P1 缺陷为 0，P2 缺陷有明确关闭计划。

安全、性能、可用性、运维交付满足验收阈值。

交付需求文档、设计文档、接口清单、部署手册、测试报告和验收报告。

# 13. 开发里程碑

| 里程碑 | 周期 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| M0 立项准备 | 第 1 周 | 需求确认、范围冻结、原型方向、技术选型、环境准备 |
| M1 基础平台 | 第 2-3 周 | 认证、权限、菜单、系统配置、项目脚手架、基础 CI |
| M2 数据接入 | 第 4-5 周 | 数据源、接入任务、文件上传、MinIO、接入日志 |
| M3 调度编排 | 第 6-8 周 | DAG 编排、调度策略、实例运行、日志、重跑/终止 |
| M4 质量与告警 | 第 9-10 周 | 质量规则、检测报告、告警中心、通知订阅 |
| M5 运维与审计 | 第 11 周 | 系统监控、审计日志、导出、权限复核 |
| M6 联调验收 | 第 12 周 | 全链路联调、性能压测、安全检查、用户验收与交付 |

# 14. 人员分工建议

项目经理 1 人：排期、风险、验收和跨团队协调。

产品经理 1 人：需求、原型、验收用例和培训材料。

前端工程师 2 人：后台页面、组件体系、DAG 画布和看板。

后端工程师 3 人：权限、接入、调度、质量、文件、审计。

测试工程师 1-2 人：测试计划、自动化接口测试、验收测试、缺陷闭环。

DevOps 1 人：容器化、CI/CD、监控、备份、发布。

# 15. 风险与应对措施

| 风险 | 应对措施 |
| --- | --- |
| 数据源类型扩展过多 | 首期限定 PostgreSQL/MySQL/文件/Kafka，其他以插件接口预留。 |
| 任务编排复杂度失控 | 首期支持常见 DAG、定时、依赖和重跑，高级条件分支进入二期。 |
| 数据安全与凭据泄露 | 凭据加密存储、最小权限、审计留痕、下载链接短期有效。 |
| 性能瓶颈 | 任务执行异步化、实例分页、日志落对象存储、慢查询监控和压测基线。 |
| 验收口径不清 | 每个模块定义可演示场景、验收数据、通过阈值和缺陷关闭规则。 |
| 跨团队协作延迟 | 里程碑评审、接口契约冻结、每日阻塞同步、变更走评审单。 |